Ex1:

Hệ thống quản lý công việc

User story: Tạo công việc mới

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Tạo công việc mới

Giải thích: Dể có thể theo dõi tiến độ công việc

Ước lượng Story Point:

| Thành viên | Story Points |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 5 |
| C | 3 |

Thảo luận để thống nhất: Thành viên C thấy công việc ít phức tạp hơn, nên đánh 3 điểm, trong khi A và B đánh 5 điểm

Kết quả cuối cùng: Lấy số điểm xuất hiện nhiều nhất → 5 điểm Story

Ex2:

Ứng dụng web bán hàng trực tuyến

User Story: Thanh toán đơn hàng

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Thanh toán online

Giải thích: Có thể mua bán từ xa

Chọn phương pháp ước lượng: Chọn story point

Các thành viên tỏng team chọn đánh giá 1 số trong dãy fibonacci làm Story Point

Tính trung bình điểm Story Point hoặc lấy kết quả nhiều người chọn nhất làm Story Point

| Thành viên | Story Points |
| --- | --- |
| A | 8 |
| B | 8 |
| C | 5 |

Tổ chức Planning Poker

Thành viên trình bày lý do đánh giá.

Thảo luận để thống nhất: Thành viên C thấy tính năng có thể xử lý đơn giản hơn, nên đánh 5 điểm, trong khi A và B đánh 8 điểm vì lo ngại tích hợp cổng thanh toán, xác thực, và xử lý lỗi.

Kết quả cuối cùng: Lấy số điểm xuất hiện nhiều nhất → 8 điểm Story

Ex3:

Ứng dụng mua hàng trực tuyến

User Story: Tạo giỏ hàng

Vai trò: khách hàng

Mục đích: Tạo thành hàng để thêm sản phẩm vào trong giỏ hàng

Giải thích: Muốn xem danh sách các sản phẩm muốn mua trong giỏ hàng, có thể xem chi tiết  thông tin từng sản phẩm cần mua

Chọn điểm Story (Planning Poker)

Mỗi thành viên chọn điểm Story từ dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, …)

Giả sử nhóm có 3 thành viên đánh giá như sau:

| Thành viên | Story Points |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 8 |
| C | 5 |

Ex4:

User Story: Tính đăng nhập

Vai trò: Người dùng

Mục đích: Đăng nhập trực tuyến

Giải thích:

Tính năng đăng nhập ngân hàng không chỉ đơn giản là nhập tên người dùng và mật khẩu

Cần tích hợp các cơ chế bảo mật: mã hóa, xác thực đa lớp, kiểm tra lỗi

Sử dụng ước lượng (Planning Poker):

Từng thành viên của nhóm chọn điểm đánh giá Story Point theo dãy fibonacci

Thảo luận để lấy ra kết quả Story Point cuối cùng

| Thành viên trong nhóm | Điểm story point |
| --- | --- |
| Nguyễn Văn A | 5 |
| Nguyễn Văn B | 8 |
| Nguyễn Văn C | 8 |
| Nguyễn Văn D | 6 |

Kết quả: lấy điểm Story Point là 8 do có nhiều thành viên trong nhóm chọn nhất

Ex5:

Ứng dụng quản lý công việc;

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

- Liệt kê các User Story

- Tạo công việc
Các thành viên đannhs giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá Story Point |
| --- | --- |
| A | 5 |
| B | 5 |
| C | 4 |

Kết luận: Story Point: 5

- Tìm kiếm công việc

Tạo UI, tạo API tìm kiếm, thông báo, kết quả khi tìm kiếm

- Phân loại công việc (theo độ ưu tiên && độ phức tạp)

Chức năng tạo mới công việc

| Thành Viên |  | Đánh giá |
| --- | --- | --- |
|  | UI | -A 2 -B 3 -C 2 |
|  | Validate | -2 |
|  | Backend API | -5 (Mức độ thêm mới cơ bản) -8 (Thêm upload ảnh) |
|  | Thông báo |  |

Velocity

- Xác định mục tiêu Sprint

- Sprint (Tạo công việc) có thể tọa công việc mới bao gồm (Tên công việc, ngày bắt đầu, ngày hoàn thành, trạng thái công việc,...)

- Lập kê hoạch phân chia công việc

- Chia User Story thành các task nhỏ hơn

| Tên task | Mô tả chi tiết | Ước lượng thời gian |
| --- | --- | --- |
| Giao diện tạo công việc | Đi tiếy kế giao diện có thể thêm công việc mới input nhập tên công việc, calender chọn ngày bắt đầu, chọn ngày kết thúc công việc (button thêm mới công việc) | 8h |
| API thêm mới công việc | Viét API thêm mới công việc để lưu trữ dữ liệu vào data base | 4h |
| Validate dữ liệu | Hiển thị thông báo khi dữ liệu được cập nhật | 8h |

- Sử dụng velocity

Giả sử:

| Sprint | Story Point hoàn thành |
| --- | --- |
| Sprint 1 | 18 |
| Sprint 2 | 20 |
| Sprint 3 | 19 |

Velocity trung bình: (18+20+19)/3=19 Story Point
Với Velocity trung bình = 19 SP, nhóm có thể lên kế hoạch cho Sprint mới với tổng Story Point không vượt quá 19

Ex6:

- Xác định Mục tiêu Sprint

Sprint Goal

“Hoàn thành tính năng quản lý công việc cho người dùng (tạo, sửa, xóa và xem danh sách nhiệm vụ) trên giao diện web.”

Lý do chọn mục tiêu

- Đây là tính năng cốt lõi của toàn bộ ứng dụng.

- Người dùng có thể thao tác nhiệm vụ trực tiếp → tăng giá trị sử dụng ngay lập tức.

- Giao diện quản lý nhiệm vụ đang là bottleneck cho các tính năng tiếp theo (báo cáo, phân loại, gợi ý).

- Hoàn thành sẽ tạo ra value stream rõ ràng: người dùng mới có thể lập kế hoạch công việc ngay khi đăng nhập.

- Chọn User Stories từ Product Backlog

|  | User Story (VI) | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| US1 | Là người dùng, tôi muốn tạo nhiệm vụ mới để theo dõi công việc của mình. | 1) Entry point của quản lý nhiệm vụ. 2) Có create thì các chức năng edit/delete mới có ý nghĩa. |
| US2 | Là người dùng, tôi muốn xem danh sách nhiệm vụ để biết những việc cần làm. | 1) Cung cấp overview để ưu tiên công việc. 2) Nền tảng cho edit/delete/filter. |

Tổng hợp

Hai User Stories này hoàn thành một vòng chức năng cơ bản Create → View, đủ để người dùng bắt đầu sử dụng tính năng “Quản lý công việc”.

- Phân rã User Stories thành Tasks

US01 – Create Task

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T1.1 | Thiết kế form “Create Task” (tiêu đề, mô tả, deadline, ưu tiên). |
| T1.2 | Xây dựng front-end + validation |
| T1.3 | Tạo API |
| T1.4 | Test backend |
| T1.5 | Kiểm thử end-to-end: nhập → gửi request → nhận phản hồi. |
| T1.6 | Cập nhật tài liệu API |

US02 – View Task List

| Task | Mô tả |
| --- | --- |
| T2.1 | Thiết kế UI bảng “Task List” |
| T2.2 | API. |
| T2.3 | Thêm chức năng xóa (DELETE /tasks/:id) + cập nhật UI. |
| T2.4 | test front-end |
| T2.5 | Kiểm thử end-to-end: mở trang → load danh sách → xoá mục. |
| T2.6 | Cập nhật README hướng dẫn sử dụng. |

Lưu ý: Mỗi task nhỏ (1–3 giờ), hoàn thành trong 1 ngày.

- Ước lượng theo T-shirt Sizes

| User Story | Size | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US01 – Create Task | Medium | - UI + backend + test. - Khoảng 3–4 ngày. - Logic đơn giản, chỉ 1 endpoint. |
| US02 – View List | Large | - UI phức tạp hơn: bảng, pagination, filter. - Backend cần xử lý query (filter/sort). - Có xóa + test đầy đủ. - Dự kiến 4–5 ngày. |

Ex7:

User Story

“Là một người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản để có thể sử dụng ứng dụng.”

Danh sách Task

| Mã Task | Tên Task | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| T1 | Thiết kế form Register | Bao gồm các trường: Full Name, Email, Password, Confirm Password |
| T2 | validation | Kiểm tra định dạng email, mật khẩu ≥ 8 ký tự, password trùng confirm |
| T3 | API | Hash mật khẩu, lưu vào DB, trả về JWT sau khi đăng ký thành công. |
| T4 | Server validation | Kiểm tra trùng email , xử lý lỗi dữ liệu |
| T5 | Mail service | Gửi email xác thực thông qua SendGrid hoặc Nodemailer. |
| T6 | Unit tests | Kiểm thử các trường hợp thành công và thất bại. |
| T7 | End-to-end test | Thực hiện quy trình đăng ký → nhận JWT → chuyển hướng đến dashboard. |

Lý do lựa chọn các Task

- T1 và T2: Cải thiện trải nghiệm người dùng, hạn chế lỗi gửi lên server, phản hồi nhanh.

- T3 và T4: Xử lý logic cốt lõi của quá trình đăng ký, đảm bảo dữ liệu chính xác và bảo mật.

- T5: Tăng độ tin cậy của hệ thống, hỗ trợ xác thực người dùng, tránh spam/bot.

- T6 và T7: Đảm bảo chất lượng tính năng, hạn chế lỗi khi đưa vào môi trường thực tế.

Ước lượng công việc theo Ideal Day

| Task | Ideal Days |
| --- | --- |
| T1 | 0.5 |
| T2 | 0.75 |
| T3 | 1.5 |
| T4 | 1.0 |
| T5 | 0.75 |
| T6 | 1.0 |
| T7 | 1.0 |

Tổng cộng: ~7.5 Ideal Days → phù hợp triển khai trong một Sprint 5 ngày

Ex8:

Velocity

| sprint | Velocity |
| --- | --- |
| 1 | 5+8=13 |
| 2 | 13+5=18 |

Trung bình: (13+18)/2=15.5

| US ID | Tiêu đề ngắn | Điểm Story |
| --- | --- | --- |
| US-7 | Tích hợp tính năng thanh toán | 5 |
| US-8 | Cải thiện UI trang đăng nhập | 3 |
| US-9 | Kiểm thử tự động cho module báo cáo | 8 |
| US-10 | Phân tích dữ liệu người dùng | 13 |